# **Documento de Revisão da Sprint (Sprint Review)**

**Equipe**:

**- Product Owner**: João Oliveira

**- Scrum Master**: Rafaela Leão

**- Equipe de Desenvolvimento**:

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Data**

- **Data da Reunião**: 09/08/2024

- **Duração**: 40 minutos

**Participantes**

- João Oliveira

- Rafaela Leão

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Objetivos da Reunião**

- Objetivo: Avaliar o trabalho realizado durante a sprint

**Incrementos Apresentados**

**- Incremento**: Definição da arquitetura do software

- **Demonstração**: Foi definido que a arquitetura de software escolhida pela equipe foi uma arquitetura monolítica.

**- Incremento**: Levantamento de requisitos

- Demonstração: Os requisitos levantados foram falta de organização financeira pessoal,

dificuldade em acompanhar despesas e receitas, necessidade de ferramentas acessíveis para planejamento financeiro e falta de visibilidade sobre a situação financeira pessoal.

**- Incremento**: Diagramação do banco de dados

- **Demonstração**: Foi realizado o diagrama do banco de dados .

**Itens não Completados**

- Os requisitos podem sofrer mudanças caso decidirmos adicionar novas funcionalidades

**Atualizações no Backlog do Produto**

* Necessidade de fazer o modelo físico do banco de dados
* Começar a desenvolver as funcionalidades principais e as telas correspondentes

**Planejamento para a Próxima Sprint**

- Criação do Modelo Físico do Banco de Dados, Início do Desenvolvimento, Protótipo Figma e Implementação das funcionalidades principais

**Revisão e Aprovação**

* **Revisado por:** Mateus Nepomuceno
* **Data da Revisão:** 11/08/2024