# **Documento de Revisão da Sprint (Sprint Review)**

**Equipe**:

**- Product Owner**: João Oliveira

**- Scrum Master**: Rafaela Leão

**- Equipe de Desenvolvimento**:

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Data**

- **Data da Reunião**: 16/08/2024

- **Duração**: 40 minutos

**Participantes**

- João Oliveira

- Rafaela Leão

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Objetivos da Reunião**

- Objetivo: Avaliar o trabalho realizado durante a sprint

**Incrementos Apresentados**

**- Incremento**: Protótipo Figma

- **Demonstração**: Foi realizado o protótipo da solução, com um design que se assemelha aos bancos digitais atuais.

**- Incremento**: Implementação das funcionalidades principais

- **Demonstração**: Foram realizadas as opções de login, consultas financeiras e tela principal do front end, além da montagem dos gráficos.

**- Incremento**: Criação do Modelo Físico do Banco de Dados

- **Demonstração**: Foi realizado o modelo físico do banco de dados .

**Itens não Completados**

- Desenvolvimento de todas as funcionalidades principais

**Atualizações no Backlog do Produto**

- Necessidade de fazer o modelo físico do banco de dados

- Começar a desenvolver as funcionalidades principais e as telas correspondentes

**Planejamento para a Próxima Sprint**

- Integração do backend com o frontend, Integração do Banco com backend e Implementação de Testes unitários e de integração;

**Revisão e Aprovação**

* **Revisado por:** Mateus Nepomuceno
* **Data da Revisão:** 18/08/2024