# **Documento de Revisão da Sprint (Sprint Review)**

**Equipe**:

**- Product Owner**: João Oliveira

**- Scrum Master**: Rafaela Leão

**- Equipe de Desenvolvimento**:

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Data**

- **Data da Reunião**: 06/09/2024

- **Duração**: 40 minutos

**Participantes**

- João Oliveira

- Rafaela Leão

- Mateus Nepomuceno

- João Hibernon

- Tiago Chacon

- Danilo Lapa

- Marcos Christopher

- Marcos Nascimento

- Vinicius Nobre

**Objetivos da Reunião**

**- Objetivo**: Avaliar o trabalho realizado durante a sprint

**Incrementos Apresentados**

- **Incremento**: Realizar manutenção das funcionalidades

**- Demonstração**: Manutenções nas funcionalidades que faltaram serem desenvolvidas e correção de bugs nas principais.

- **Incremento**: Documentação da API

- **Demonstração**: Montagem da documentação contendo as APIs usadas para conexões do frontend com o backend e do backend com o banco de dados

**Itens não Completados**

- Correção de bugs nas funcionalidades

**Atualizações no Backlog do Produto**

- Cadastrar usuários, alimentar banco de dados e teste de carga;

**Planejamento para a Próxima Sprint**

- Cadastrar usuários, alimentar banco de dados e teste de carga;

**Revisão e Aprovação**

* **Revisado por:** Mateus Nepomuceno
* **Data da Revisão:** 08/09/2024